## Slide 1: بسم الله الرحمان الرحیم
نام درس: متره و برآورد در فضای سبز
استاد: پیمان گلچین
تعداد واحد: 2 واحد (1واحد تئوری 1واحد عملی)

## Slide 2
معرفی درس
سرفصل های درس
منابع درس
نحوه ارزشیابی
جلسه اول

## Slide 3
توضیح فرآیند طراحی سایت
موقعیت مرحله متره و برآورد در فرآیند طراحی سایت
جلسه دوم

## Slide 4
تعریف متره
تعریف برآورد
اهداف اصلی در متره و برآورد
انواع متره و برآورد
جلسه سوم

## Slide 5
واحدهای اندازه گیری در فرآیند متره
دلایل متره کردن یک سازه
فرآیند انجام متره
جلسه چهارم

## Slide 6
کسورات قانونی در صورت وضعیت های ماهانه
اطلاعات مورد نیاز برای متره و برآورد
جلسه پنجم

## Slide 7
اصطلاحات متره و برآورد
کارفرما کیست؟
پیمانکار کیست؟
پیمان چیست؟
مشاور کیست؟
رئیس کارگاه کیست؟
جلسه ششم

## Slide 8
تعریف دستگاه نظارت
تعریف ناظر مقیم
تعریف دستورکار
تعریف صورت جلسه
شرایط عمومی پیمان
شرایط خصوصی پیمان
جلسه هفتم

## Slide 9
تعریف مصالح پای کار
تعریف تحویل موقت و قطعی
تعریف ضمانت نامه
دفترچه فهرست بهاء چیست؟
تعریف ضریب تعدیل
جلسه هشتم

## Slide 10
شرایط ادعای خسارت در پروژه
مناقضه و مزایده چیست؟
شرایط مناقضه
جلسه نهم

## Slide 11
نمونه برگ متره
قسمت های تشکیل دهنده برگ متره
تحلیل یک نمونه برگ متره
جلسه دهم

## Slide 12
چگونگی انتخاب مشاور برای یک پروژه
چگونگی انتخاب پیمانکار
چگونگی انجام عملیات اجرایی یک پروژه
جلسه یازدهم

## Slide 13
شروع بخش عملی
چگونگی متره و برآورد یک پروژه ساختمانی و یک پروژه منظر
محاسبات مربوط به عملیات تخریب
جلسه دوازدهم

## Slide 14
محاسبات مربوط به خاکبرداری و خاکریزی
عملیات خاکی با دست
عملیات خاکی با ماشین
جلسه سیزدهم

## Slide 15
محاسبات عملیات بنایی با سنگ
- پی و دیوار سنگی - نماسازی با سنگ
جلسه چهاردهم

## Slide 16
محاسبات عملیات فولادی با میلگرد
محاسبات عملیات بتن ریزی
محاسبات عملیات آجرکاری و شفته ریزی
جلسه پانزدهم

## Slide 17
محاسبات عملیات بلوک چینی
محاسبات عملیات عایق کاری رطوبتی
محاسبات عملیات اندودکاری و بندکشی
جلسه شانزدهم

## Slide 18
محاسبات عملیات کاشی و سرامیک کاری و موزاییک فرش
محاسبات عملیات کارهای آزبست سیمان
جلسه هفدهم

## Slide 19
تهیه نقشه ها و دفترچه های دیتیل های اجرایی از یکی از پروژه های درس پارک و پارکسازی
متره و برآورد پروژه
جلسه هیجدهم به بعد